El objetivo de este plan es definir detalladamente para cada una de las iteraciones a realizarse un conjunto de tareas, actividades y recursos, por tal motivo existirá para cada iteración del ciclo de vida del proyecto un artefacto de este tipo.
Para cada iteración existe una serie de objetivos los cuales son usados como referencia de evaluación para determinar diferentes aspectos, como grado de terminación de una determinada función, rendimiento, niveles de calidad, etc.

 Plan de Iteración
  Fase Inicio, Iteración [01]

Tabla de contenido

Plan de Iteración
Introducción
Alcance
Esta fase producirá los siguientes productos:
- Modelo completo de negocio o Documento de Negocio
- Modelo de Casos de Uso
- Modelo de Análisis
- Avance en el Modelo de Diseño
- Plan del proyecto para la fase de construcción
Propósito
Este documento tiene como objetivo detallar las actividades que serán llevadas a cabo durante la iteración, como así también establecer los criterios fundamentales de evaluación que se de­berían tener en consideración al momento de finalizar esta etapa.

Referencias
- Plan de Desarrollo
- Plan de Gestión de Configuraciones
- Plan de Gestión de Riesgos
- Plan de Estimación

Objetivos
Criterios de Evaluación
Al finalizar esta iteración, el grupo ya está consolidado, y los roles bien definidos.
Entrevistas con el cliente: Ya se habrá tenido contacto con el cliente más allá de la primera aproximación al momento de plantear el problema. Al menos una entrevista, de ser posible dos, a fin de lograr definir la visión y entender las necesidades de los involucrados.
Reuniones de grupo: Fuera del horario de clases, el grupo se reunirá semanalmente para definir los lineamientos de trabajo y analizar si el entendimiento del proyecto es semejante. Además, estas reuniones deben servir como base para el estudio e investigación grupal de las herramientas y tecnologías que el proyecto requiere.
Definición de librerías de realidad virtual a utilizar.
Prototipos desechables de Interfaz de Usuario: Debido a que los requerimientos del proyecto no son claros tanto para el grupo como para el cliente, se presentarán al menos dos prototipos desechables a fin de que ayuden al cliente a definir las funcionalidades de la aplicación.
Control de versiones: Se creará un repositorio, tanto para el control de versiones del código futuras, como para controlar las versiones de los documentos de forma colaborativa (GitHub).

Al finalizar esta iteración también se tendrán los siguientes documentos:
- Modelo de Negocio
- Estudio de Factibilidad
- Propuesta de Desarrollo
- Plan de proyecto
- Gestión de riesgos
- Captura de requerimientos

Elementos de la Línea Base
Planificación
En esta iteración deben completarse las siguientes actividades:

Nombre de la Tarea	Responsable	Inicio	Fin
Modelo de Negocio	Franco	28/08	31/08
Reunión de equipo	Franco y Luz	30/08	30/08
Resumen de reunión	Luz	30/08	30/08
Entrevista con los clientes	Franco y Luz	31/08	31/08
Resumen de entrevista	Luz	01/09	01/09
Reunión de equipo	Franco y Luz	06/09	06/09
Estudio de factibilidad	Franco	02/09	07/09
Propuesta de desarrollo	Luz	03/09	07/09
Plan de Proyecto	Franco	07/09	11/09
Plan de Iteración	Luz	08/09	13/09
Entrevista con los clientes	Franco y Luz	11/09	11/09
Reunión de equipo	Franco y Luz	13/09	13/09

Casos de Uso y Escenarios
[En este apartado hay que listar los Casos de Uso y los escenarios que corresponden a esa ite­ración, los cuales están descritos en el documento de Arquitectura del Software y en el de Es­pecificaciones de Requerimiento de Software.]

Recursos
Durante esta iteración no se necesitarán recursos informáticos adicionales que los ya descriptos en los documentos Estudio de factibilidad y Propuesta de desarrollo.

Recursos bibliográficos:
- GLOCKNER, H., JANNEK, K., MAHN, J. y THEIS, B.; Augmented Reality in Logistics, DHL Customer Solutions & Innovation, Germany, 2014.
- SOFÍA, O., HAMMAR, V.; Pensando un Museo de Informática en la Patagonia Austral, Workshop de Investigadores en Ciencias de la Computación (WICC), Argentina, 2014.

Evaluación [14/09]

[Está sección deberá completarse una vez concluida la iteración. Basándose en los criterios previamente establecidos, evaluar el trabajo realizado y los logros obtenidos, como así tam­bién determinar los elementos de configuración que formarán parte de la línea base.]
Objetivos Alcanzados
[Aquí se hace referencia a los objetivos que fueron alcanzados]

Objetivos No Alcanzados
[Aquí se detallan todos los objetivos que No fueron alcanzados]

Elementos incluidos en la Línea Base
[Describir los elementos que se encuentran incluidos en la Línea Base]

Conclusión
[Mencionar las apreciaciones personales del trabajo realizado en esta iteración, los proble­mas que surgieron y los logros destacables. Por último, establecer si se está en condiciones de pasar a una nueva iteración, o fase según corresponda, o si bien es necesario realizar una nueva planificación del trabajo pendiente.]

Estado del repositorio
[Incluir aquí el número de revisión del repositorio a la fecha.]