El objetivo de este plan es definir detalladamente para cada una de las iteraciones a realizarse un conjunto de tareas, actividades y recursos, por tal motivo existirá para cada iteración del ciclo de vida del proyecto un artefacto de este tipo.
Para cada iteración existe una serie de objetivos los cuales son usados como referencia de evaluación para determinar diferentes aspectos, como grado de terminación de una determinada función, rendimiento, niveles de calidad, etc.

 Plan de Iteración
  Fase Elaboración, Iteración [03]

Tabla de contenido

Plan de Iteración
Introducción
Alcance
Esta fase producirá los siguientes productos:
- Especificación de requerimientos
- Especificaciones de Casos de Uso
- Modelo de datos
- Estimación de CU/ Estimación COCOMO
- Modelo de Clases
- Implementación de CU que satisfagan RF1, RF2, RF7, RF8
Propósito
Este documento tiene como objetivo detallar las actividades que serán llevadas a cabo durante la iteración, como así también establecer los criterios fundamentales de evaluación que se deberían tener en consideración al momento de finalizar esta etapa.

Referencias
- GuIMI - Especificacion Requerimientos
- GuIMI - Modelo de datos
- GuIMI – Especifiación de CU [01-12]
- GuIMI - Planificación PSI
- GuIMI - Plan de proyecto
- GuIMI - Riesgos (Anexo I)
- GuIMI - Plan de Gestión de riesgos
- GuIMI – Seguimiento de riesgo [xx]
- GuIMI – Plan de Iteración (se busca que cada documento utilice referencias de los anteriores a sí mismo, y sirva como referencia para los siguientes)
Objetivos
Criterios de Evaluación
Al finalizar esta iteración:
- Se generaran los siguientes documentos:
  - Especificación de requerimientos
  - Diagrama de casos de usos
  - Diagramas de clases
  - Diagramas de secuencias
  - Diagramas de sistema
  - Prototipo de interfaz gráfica
  - Estimación de CU
  - Documentos de gestión de riesgos
  - Documentos de gestión de proyectos actualizados
- Se producirán los siguientes cambios:
  - Se contará con todos los requerimientos validados por el usuario
  - Se definirán los riesgos más importantes y se comenzará con su gestión
  - Se definirán las tareas a realizar a lo largo de la fase de elaboración

Elementos de la Línea Base
Planificación
En esta iteración deben completarse las siguientes actividades:

Nombre de la Tarea	Responsable	Inicio	Fin
Hacer diagramas de secuencia	Alejandro/Luz	01/10	x
Hacer diagramas de sistema	Alejandro/Luz	01/10	x
Hacer diagramas de clases	Alejandro/Luz	01/10	x
Diseñar interfaz	Alejandro/Luz	20/09	01/10
Armar prototipo de interfaz	Luz	20/10	01/10
Pruebas de contenido en AR.js	Alejandro	01/10	4/10
Calcular tamaño con PF	Luz	1/10	5/10

Nota:
- Las tareas con una X en la columna “Fin” se consideraron no prioritarias. Su realización se pospuso indefinidamente
- Las tareas con un 0 en la columna “Fin” no se completaron. Su realización se trasladó a la siguiente iteración.

Casos de Uso y Escenarios
Los CU aún no se han definido completamente, ya que están sujetos a la validación de requerimientos.

Evaluación
  Se completaron las tareas más importantes: validar requerimientos y definir interfaz gráfica. Se descartaron tareas que no se consideraron urgentes para esta iteración.
Objetivos Alcanzados
- Se generaran los siguientes documentos:
  - Especificación de requerimientos
  - Prototipo de interfaz gráfica
  - Estimación de CU
  - Documentos de gestión de riesgos
  - Se contará con todos los requerimientos validados por el usuario
  - Se definirán los riesgos más importantes y se comenzará con su gestión
Objetivos No Alcanzados
  - Diagrama de casos de usos
  - Diagramas de clases
  - Diagramas de secuencias
  - Diagramas de sistema
  - Documentos de gestión de proyectos actualizados
  - Se definirán las tareas a realizar a lo largo de la fase de elaboración

Conclusión
Se consideró que algunos de los objetivos no eran prioritarios a esta altura del desarrollo por lo que se pospuso su realización indefinidamente.
Se validó la mayoría de los requerimientos. Se definió la interfaz y se validó mediante un prototipo.
Se validó la estrategia para lidiar con la sobrecarga de documentación.
Se comenzó a probar funcionalidades de AR. Se definieron los lenguajes de programación: JS, HTML y CSS.
Se consolidó la idea planteada en la iteración anterior de separar el sistema en dos partes: sistema de visitante y sistema de administrador. En base a ello, se adaptaron documentos y diagramas acorde.
Debido a problemas con la planilla de cálculo, se optó por identificar los riesgos a medida que se eligen para ser gestionados, comenzando por RK000. Se reserva la planilla de cálculo como guía visual para detectar áreas que requieren prioridad (gráfico de hoja 3 “Resumen”). La gestión de algunos riesgos es lo suficientemente sencilla como para no requerir un seguimiento extenso: se reserva la especificación para los más complejos. La gestión de los demás se observa a través de cambios en el gráfico.