El objetivo de este plan es definir detalladamente para cada una de las iteraciones a realizarse un conjunto de tareas, actividades y recursos, por tal motivo existirá para cada iteración del ciclo de vida del proyecto un artefacto de este tipo.
Para cada iteración existe una serie de objetivos los cuales son usados como referencia de evaluación para determinar diferentes aspectos, como grado de terminación de una determinada función, rendimiento, niveles de calidad, etc.

 Plan de Iteración
  Fase Elaboración, Iteración [04]

Tabla de contenido

Plan de Iteración
Introducción
Alcance
Esta fase producirá los siguientes productos:
- Especificación de requerimientos
- Especificaciones de Casos de Uso
- Modelo de datos
- Estimación de CU/ Estimación COCOMO
- Modelo de Clases
- Implementación de CU que satisfagan RF1, RF2, RF7, RF8
Propósito
Este documento tiene como objetivo detallar las actividades que serán llevadas a cabo durante la iteración, como así también establecer los criterios fundamentales de evaluación que se deberían tener en consideración al momento de finalizar esta etapa.

Referencias
- GuIMI - Especificacion Requerimientos
- GuIMI - Modelo de datos
- GuIMI – Especifiación de CU [01-12]
- GuIMI - Planificación PSI
- GuIMI - Plan de proyecto
- GuIMI - Riesgos (Anexo I)
- GuIMI - Plan de Gestión de riesgos
- GuIMI – Seguimiento de riesgo [xx]
- GuIMI – Plan de Iteración (se busca que cada documento utilice referencias de los anteriores a sí mismo, y sirva como referencia para los siguientes)

Objetivos
Criterios de Evaluación
Al finalizar esta iteración:
- Se generaran los siguientes documentos:
  - Especificaciones de casos de uso
  - Estimación de casos de uso
  - Modelos de CU
- Se producirán los siguientes cambios:
  - Documentos de gestión de riesgos actualizados
  - Documentos de gestión de proyectos actualizados

Elementos de la Línea Base
Planificación
En esta iteración deben completarse las siguientes actividades:

Nombre de la Tarea	Responsable	Inicio	Fin
Completar diagrama de CU	Luz/Alejandro	24/09	08/10
Completar Modelo de CU	Alejandro	08/10	15/10
Completar Especificaciones de CU	Alejandro/Luz	24/09
Implementar prototipo desechable	Alejandro	11/10	12/10
Realizar Estimación COCOMO	Luz	01/10	x
Actualizar documentos de gestión de riesgos	Alejandro	08/10	14/10
Actualizar documento de gestión de proyectos	Alejandro	8/10	14/10
Estimación de CU	Luz	01/10	10/10

Nota:
- Las tareas con una X en la columna “Fin” se consideraron no prioritarias. Su realización se pospuso indefinidamente
- Las tareas con un 0 en la columna “Fin” no se completaron. Su realización se trasladó a la siguiente iteración.
Casos de Uso y Escenarios
Se han definido y especificado todos los Casos de uso del sistema.

Evaluación
Se ha completado la mayoría de las actividades.
Se considera que no se alcanzó el objetivo de actualizar los documentos de gestión de proyectos debido a que no se subieron los cambios al repositorio a medida que se realizaron y que algunos documentos quedaron incompletos.
Objetivos Alcanzados
  - Especificaciones de casos de uso
  - Estimación de casos de uso
  - Modelos de CU
  - Documentos de gestión de riesgos actualizados
Objetivos No Alcanzados
  - Documentos de gestión de proyectos actualizados

Conclusión
Se definieron las tareas que deben llevarse a cabo en cada iteración: en particular, actualizar documentos de gestión de proyecto y gestión de riesgos.
Debido al nivel de dependencia que acarrean los Frameworks y el condicionamiento que significa para el estilo de programación, se optó por evitarlos y utilizar librerías en su lugar.
Se optó por enfocarse en el soporte para Google Chrome. Debido a que las funciones de navegador que permiten el uso de PWA y AR están presentes en dicho navegador, será la plataforma de prueba y en la que se garantizará soporte. Se pospone el uso de otros navegadores de forma indeterminada (No quiere decir que el sistema no pueda funcionar en otros navegadores, sino que no se garantiza).
A partir de la definición de todos los CU y la interfaz gráfica (iteración anterior), a esta altura del desarrollo se considera que se entienden todas las funcionalidades y el comportamiento deseado por el cliente. El cliente está satisfecho con la organización propuesta para el sistema.
Comenzó a incluirse código para los sistemas visitante y administrador en el repositorio.
NOTA: Este documento se completó fuera de tiempo en base a la información del documento “GuIMI – Planificación PSI”.