El objetivo de este plan es definir detalladamente para cada una de las iteraciones a realizarse un conjunto de tareas, actividades y recursos, por tal motivo existirá para cada iteración del ciclo de vida del proyecto un artefacto de este tipo.
Para cada iteración existe una serie de objetivos los cuales son usados como referencia de evaluación para determinar diferentes aspectos, como grado de terminación de una determinada función, rendimiento, niveles de calidad, etc.

 Plan de Iteración
  Fase Elaboración, Iteración [05]

Tabla de contenido

Plan de Iteración
Introducción
Alcance
Esta fase producirá los siguientes productos:
- Especificación de requerimientos
- Especificaciones de Casos de Uso
- Modelo de datos
- Estimación de CU/ Estimación COCOMO
- Modelo de Clases
- Implementación de CU que satisfagan RF1, RF2, RF7, RF8
Propósito
Este documento tiene como objetivo detallar las actividades que serán llevadas a cabo durante la iteración, como así también establecer los criterios fundamentales de evaluación que se deberían tener en consideración al momento de finalizar esta etapa.

Referencias
- GuIMI - Especificacion Requerimientos
- GuIMI - Modelo de datos
- GuIMI – Especifiación de CU [01-12]
- GuIMI - Planificación PSI
- GuIMI - Plan de proyecto
- GuIMI - Riesgos (Anexo I)
- GuIMI - Plan de Gestión de riesgos
- GuIMI – Seguimiento de riesgo [xx]
- GuIMI – Plan de Iteración (se busca que cada documento utilice referencias de los anteriores a sí mismo, y sirva como referencia para los siguientes)

Objetivos
Criterios de Evaluación
Al finalizar esta iteración:
- Se generaran los siguientes documentos:
  - Modelo de datos
- Se producirán los siguientes cambios:
  - Documentos de gestión de riesgos actualizados
  - Documentos de gestión de proyectos actualizados

Elementos de la Línea Base
Planificación
En esta iteración deben completarse las siguientes actividades:

Nombre de la Tarea	Responsable	Inicio	Fin
Completar modelo ER	Luz	8/10	15/10
Completar modelo relacional	Luz	8/10	15/10
Completar modelo de datos	Alejandro/Luz	15/10	16/10
Actualizar documento de gestión de riesgos	Alejandro	15/10	21/10
Actualizar documento de gestión de proyectos	Alejandro	15/10	21/10
Modelo de clases	Alejandro/Luz	16/10	0

Nota:
- Las tareas con una X en la columna “Fin” se consideraron no prioritarias. Su realización se pospuso indefinidamente
- Las tareas con un 0 en la columna “Fin” no se completaron. Su realización se trasladó a la siguiente iteración.
Casos de Uso y Escenarios
Comenzaron a hacerse pruebas para las funcionalidades de los CU02, CU03, CU11.

Evaluación
  Al igual que en la iteración anterior, no se han subido cambios de documentos a medida que se han realizado. Otros documentos se han completado de forma retroactiva en base a la información del documento “GuIMI - Planificación PSI”.
Se completó el modelo de datos, producto principal de la iteración.
No se completó el modelo de datos, por lo que se pasa a la siguiente iteración.

Objetivos Alcanzados
  - Modelo de datos
  - Documentos de gestión de riesgos actualizados
  - Documentos de gestión de proyectos actualizados

Objetivos No Alcanzados
  - Modelo de clases
  - Documentos de gestión de riesgos actualizados
  - Documentos de gestión de proyectos actualizados

Conclusión
Esta iteración priorizó el modelo de datos, pero también se han podido completar algunas de las tareas que quedaron incompletas en las iteraciones anteriores, y se han incorporado las correcciones en las presentaciones.
Se han comenzado a probar funciones de AR y se ha sentado la estructura del sistema en el repositorio.
Aunque no se ha completado el modelo de datos, se ha definido lo suficiente como para entender la interacción entre los sistemas visitante y administrador.
Se repite un problema de la iteración anterior: se almacena información en la planilla de cálculos “GuIMI – Planificación PSI” y no se traslada por completo a los documentos correspondientes. Es útil para asegurar que las actividades queden documentadas, pero aumenta la sobrecarga implícita en completar documentos de forma retroactiva.