El objetivo de este plan es definir detalladamente para cada una de las iteraciones a realizarse un conjunto de tareas, actividades y recursos, por tal motivo existirá para cada iteración del ciclo de vida del proyecto un artefacto de este tipo.
Para cada iteración existe una serie de objetivos los cuales son usados como referencia de evaluación para determinar diferentes aspectos, como grado de terminación de una determinada función, rendimiento, niveles de calidad, etc.

 Plan de Iteración
  Fase Elaboración, Iteración [06]

Tabla de contenido

Plan de Iteración
Introducción
Alcance
Esta fase producirá los siguientes productos:
- Especificación de requerimientos
- Especificaciones de Casos de Uso
- Modelo de datos
- Estimación de CU/ Estimación COCOMO
- Modelo de Clases
- Implementación de CU que satisfagan RF1, RF2, RF7, RF8
Propósito
Este documento tiene como objetivo detallar las actividades que serán llevadas a cabo durante la iteración, como así también establecer los criterios fundamentales de evaluación que se deberían tener en consideración al momento de finalizar esta etapa.

Referencias
- GuIMI - Especificacion Requerimientos
- GuIMI - Modelo de datos
- GuIMI – Especifiación de CU [01-12]
- GuIMI - Planificación PSI
- GuIMI - Plan de proyecto
- GuIMI - Riesgos (Anexo I)
- GuIMI - Plan de Gestión de riesgos
- GuIMI – Seguimiento de riesgo [xx]
- GuIMI – Plan de Iteración (se busca que cada documento utilice referencias de los anteriores a sí mismo, y sirva como referencia para los siguientes)

Objetivos
Criterios de Evaluación
Al finalizar esta iteración:
- Se generaran los siguientes documentos:
  - Modelo de clases
  - Implementación de DER
- Se producirán los siguientes cambios:
  - Documentos de gestión de riesgo actualizados
  - Documentos de gestión de proyectos actualizados

Elementos de la Línea Base
Planificación
En esta iteración deben completarse las siguientes actividades:

Nombre de la Tarea	Responsable	Inicio	Fin
Incorporar correcciones al modelo de datos.	Luz	22/10	25/10
Definir métodos para el API visitante/administrador	Alejandro/Luz	21/10	22/10
Modelo de clases	Alejandro	22/10	25/10
Presentación de progreso	Alejandro	22/10	26/10
Implementar DER	Luz	16/10
Actualizar estimación	Luz	22/10

Definir CU críticos	Alejandro/Luz	22/10	22/10
Actualizar documentos de gestión de riesgos	Alejandro	22/10	25/10
Actualizar documento de gestión de proyectos	Alejandro	22/10

Nota:
- Las tareas con una X en la columna “Fin” se consideraron no prioritarias. Su realización se pospuso indefinidamente
- Las tareas con un 0 en la columna “Fin” no se completaron. Su realización se trasladó a la siguiente iteración.
Casos de Uso y Escenarios
CU01, CU02, CU3

Evaluación

[Está sección deberá completarse una vez concluida la iteración. Basándose en los criterios previamente establecidos, evaluar el trabajo realizado y los logros obtenidos, como así tam­bién determinar los elementos de configuración que formarán parte de la línea base.]
Objetivos Alcanzados
[Aquí se hace referencia a los objetivos que fueron alcanzados]

Objetivos No Alcanzados
[Aquí se detallan todos los objetivos que No fueron alcanzados]

Elementos incluidos en la Línea Base
[Describir los elementos que se encuentran incluidos en la Línea Base]

Conclusión
[Mencionar las apreciaciones personales del trabajo realizado en esta iteración, los proble­mas que surgieron y los logros destacables. Por último, establecer si se está en condiciones de pasar a una nueva iteración, o fase según corresponda, o si bien es necesario realizar una nueva planificación del trabajo pendiente.]

Estado del repositorio
[Incluir aquí el número de revisión del repositorio a la fecha.]