La propuesta de Desarrollo es el primer documento formal que recibe el posible cliente, donde se manifiesta concretamente la intención de desarrollar un
nuevo sistema y es donde se especifican que características tendrá este desarrollo. También esta propuesta sirve como acuerdo entre las partes ya que
contienen un análisis técnico y una propuesta técnica asociada, dejando en claro que es lo que se planea desarrollar, como así también a qué costo.

 Propuesta de Desarrollo

Tabla de contenido

Propuesta de Desarrollo
Introducción
Propósito
El propósito de este documento es brindar al cliente los resultados del análisis realizado por el equipo, brindando las características actuales del sistema, la definición del problema y las características de la aplicación de software que se propone como solución al mismo.
Además, se documentan las características generales del equipo de trabajo que desarrollará el sistema propuesto y una planificación estimada de los tiempos y costos asociados al proyecto.

Alcance
....
[Colocar una breve descripción del alcance de esta propuesta de desarrollo de software.]
Panorama General
Esta propuesta de desarrollo presenta una introducción sobre la finalidad de este documento, brinda información general del equipo de desarrollo que presenta la propuesta y plantea el problema actual para el cual se brinda una solución de software. Luego se presentan la presentación técnica de la misma y la planificación temporal en que se llevará a cabo. Finalmente se exponen los costos del desarrollo, o propuesta económica.

Información General
Grupo de desarrollo:
El grupo de desarrollo está conformado por dos integrantes, que trabajarán como equipo realizando diferentes tareas a medida que evolucione el proyecto. Si bien se han definido roles diferenciados para algunas de las actividades, las mismas serán rotativas y permitirán a ambos involucrarse activamente en todas las tareas.
María Luz Almada, estudiante de la carrera Analista en Sistemas. Aunque no cuenta con experiencia laboral relacionada con el desarrollo de software, su reciente inclusión en un proyecto de investigación, le posibilita conocer la dinámica de un equipo de trabajo. Cuenta con conocimientos medios en lenguajes de programación como Java, PHP C y manejo de bases de datos con MySQL.
Franco A. Trinidad, estudiante de la carrera Analista en Sistemas.
[En esta sección se debe explicar cómo está compuesto el grupo de desarrollo que llevara a cabo la propuesta, como así también las características de dicho grupo, se debe hacer hincapié en las capacidades y experiencias técnicas del grupo]

Domicilio legal:
Si bien el equipo de desarrollo no cuenta con domicilio legal, el equipo realizará sus actividades en el campus de la unidad académica. Las mismas tendrán lugar tanto en el aula 4 del sector A, como en la oficina 18 del sector B.
Se brinda además como otro medio de contacto con el grupo de desarrollo el correo electrónico relacionado con el mismo: guimi.uarg@pm.me.

Actividad Principal del Equipo de Trabajo:
El grupo de desarrollo tiene como actividad principal el cursado de asignaturas de su plan de estudio universitario, y se encuentra además avocado a tareas de investigación en la unidad académica.
Otras actividades no enmarcadas en el ámbito universitario que desarrolla el equipo de trabajo, son de carácter laboral y personal que no tienen relación con el área informática.

Antecedentes Vinculados a la Temática
El grupo de desarrollo no cuenta con antecedentes vinculados a la temática planteada. Por este motivo, el proyecto de investigar, aprender y desarrollar una aplicación de realidad aumentada, resultará un desafío único y muy interesante para el equipo.
Propuesta

Análisis Técnico
Definición de problema:
El Museo de Informática cuenta con cantidad de personal limitado, por lo que durante visitas guiadas en grupos resulta difícil atender las consultas de cada persona. En las mismas se priorizan algunos objetos, brindando información adicional de manera verbal y mostrando su funcionamiento en algunos casos.
Si los visitantes desean explorar la muestra por su cuenta, pueden observar los artículos que más le interesen de manera autónoma, pero sin la posibilidad de interactuar con los mismos u obtener información adicional que conoce el guía y que podría enriquecer su visita.
El visitante debe elegir entre la visita interactiva con información ampliada por el guía, o por una visita autónoma que le permita observar los objetos de su interés. Ante esta dificultad, se plantea una aplicación que permita al visitante una experiencia interactiva, con información ampliada de los objetos exhibidos, pero que se pueda dar de manera totalmente autónoma.

Características actuales del sistema
Actualmente en el museo no se utiliza ningún sistema informático para guiar las visitas del público.

Descripción de procesos actuales
El museo recibe visitas de estudiantes -tanto universitarios como de otros niveles-, de docentes y de público en general. Las mismas pueden darse formalmente, como visitas guiadas, cuando fueron programadas con antelación, o se dan en el marco de una convocatoria por parte del museo, como muestras especiales, jornadas de informática o noche de los museos, entre otras. O bien, pueden ser visitas autónomas en las que el personal permite al público recorrer la muestra libremente, quedando disponible para responder si surgiera alguna inquietud.
Durante las visitas el guía -en caso de haberlo- realiza presentaciones, demostraciones e interacciones con algunos de los objetos. Sin embargo, es extremadamente dependiente del personal y el tipo de objeto, ya que resulta riesgoso para muchos de ellos dada su sensibilidad.

Requisitos detectados
Se han detectado los siguientes requerimientos:
- El sistema debe mostrar la información (descripción, historia, imágenes, videos o sonidos) de la base de datos correspondiente a cada objeto.
- El sistema debe acceder a la base de datos de los objetos pertenecientes a la colección del museo para recuperar la información.
- El sistema detectará marcadores para identificar los objetos.
- El sistema debe poder ejecutarse en dispositivos móviles (tablets y smartphones) con sistema operativo Android.

Propuesta Técnica

Casos de uso
…
[Enumerar los casos de uso a implementar por el grupo de desarrollo como así también su interacción con los actores del sistema, la definición de casos de uso de la propuesta de desarrollo no debe ser la definición definitiva, pero si debe ser exhaustiva para que comprenda toda la funcionalidad a implementar.]

Planificación Estimada
El equipo planifica realizar cuatro etapas: Inicio, Elaboración, Construcción y Transición. Las mismas requieren de varias iteraciones, en cada una de las cuales se refinará la solución propuesta. A fin de que el cliente pueda medir el avance en el desarrollo del proyecto, se entregarán documentos -denominados Plan de Iteración- al finalizar cada iteración de las etapas nombradas. De esta manera, se plantea la siguiente estimación de fechas:
- 21-08 al 14-09	Inicio: Iteración 1
- 15-09 al 28-09	Inicio: Iteración 2
- 29-09 al 05-10	Elaboración: Iteración 1
- 06-10 al 16-10	Elaboración: Iteración 2
- 26-10 al 02-11	Construcción: Iteración 1
- 03-11 al 15-11	Construcción: Iteración 2
- 16-11 al 27-11	Transición

Propuesta Económica
Dado que el proyecto forma parte de la asignatura Laboratorio de Desarrollo de software, el mismo no tiene un costo económico que el cliente deba aceptar. Sin embargo, cabe destacar que es necesario generar una aplicación software, que resuelva los problemas planteados en el presente documento, para la aprobación de la misma. Por este motivo el grupo de desarrollo se compromete a entregar una aplicación funcional mínima al finalizar el mes de noviembre. Asimismo, la aplicación podrá requerir correcciones, mejoras y mantenimiento que aseguren su calidad luego de esa etapa. El equipo trabajará en estas actividades hasta mediados del año 2021 o hasta que se presente el examen final de la asignatura.

Anexos
Entrevistas
De acuerdo a la entrevista realizada el día 30/08/2018, con los clientes Osiris Sofía, Karim Hallar y Esteban Gesto, se definieron los siguientes puntos clave del futuro sistema y del funcionamiento actual de la organización:
- Se requiere una aplicación que brinde realidad aumentada en las visitas al Museo de Informática de la UNPA-UARG.
- La aplicación debe ser funcional, sin que el soporte hardware que se requiera para ejecutar la misma sea una limitación para los desarrolladores.
- Se requiere que la aplicación brinde la suficiente versatilidad al personal del museo para poder agregar y eliminar elementos, o incluso trasladar artículos dentro y fuera de la muestra sin que la aplicación lo limite.
- El museo cuenta con un servidor con espacio de almacenamiento que no generaría una restricción para los contenidos que el equipo requiera almacenar.
- Si bien, en principio, el público para el que está destinado el museo son los alumnos de la universidad, es necesario tener en cuenta que se brindan visitas a alumnos de otras instituciones y al público en general.
- Hay objetos con los que se permite al visitante interactuar y otros que no, debido a su sensibilidad o antigüedad.
- Las visitas actualmente se pueden organizar previo acuerdo vía correo electrónico, por convocatoria del museo, o bien mediante llegada espontánea de público.
- Sería significativo que la aplicación funcione para mostrar al visitante un museo temático diferente, con artículos que pueden constituir parte del patrimonio de las generaciones futuras, en el que se destaque la importancia de la historia regional que trasciende la historia técnica de los objetos expuestos.

Comentarios
…
[En esta sección se deberán incluir cualquier comentario referente con esta propuesta que no haya sido agregado]

Otros
…
[Sección disponible para cualquier otro anexo]